SHIFT+G

Arquitetamos inteligência.

Proposta Comercial

O braço tecnológico

da MedCuritiba.

Integração de sistemas, desenvolvimento sob demanda e evolução tecnológica contínua — um Departamento de TI as a Service, com o NearOne embarcado na operação.

| Para | MedCuritiba — Medicina e Segurança do Trabalho · Curitiba/PR |
| --- | --- |
| A/C | Diretoria MedCuritiba |
| De | William Novak · Shift G — Fábrica de software + IA |
|  | Novak & Roiek Ltda. — Shift G Consultoria e Soluções Tecnológicas · CNPJ 37.915.641/0001-86 · União da Vitória/PR |
| Data | 26 de junho de 2026 |
| Validade | 30 dias |

Documento confidencial. Elaborado exclusivamente para avaliação da MedCuritiba.

# 1. Identificação das partes

## Contratada

Novak & Roiek Ltda. — Shift G Consultoria e Soluções Tecnológicas. CNPJ 37.915.641/0001-86. Sede em União da Vitória/PR. Fábrica de software e inteligência artificial. Doravante “Shift G”.

## Contratante

MedCuritiba — Medicina e Segurança do Trabalho. Curitiba/PR, em atividade desde 2011. Atende empresas de pequeno, médio e grande porte em saúde e segurança ocupacional (PCMSO, PGR, ASO e obrigações de eSocial). Doravante “MedCuritiba”.

## Sumário

01	Identificação das partes

02	Entendimento da MedCuritiba

03	Visão da proposta

04	Modelo de atuação

05	Objeto e fases

06	Escopo: incluído × não incluído

07	NearOne na MedCuritiba

08	Investimento

09	Governança e SLA

10	Propriedade intelectual e licenciamento

11	Termos comerciais

12	Próximos passos e aceite

—	Premissas assumidas (para revisão)

# 2. Entendimento da MedCuritiba

Desde 2011, a MedCuritiba é referência em medicina e segurança do trabalho em Curitiba, atendendo empresas de pequeno, médio e grande porte. A operação cobre todo o ciclo de saúde ocupacional — PCMSO, PGR, ASO e as obrigações de eSocial — sustentada por dois sistemas centrais: o SOC, para a gestão de saúde ocupacional, e o Bitrix24, como CRM e motor de relacionamento.

O processo é maduro, mas há uma lacuna estrutural: a MedCuritiba não possui hoje um braço de tecnologia próprio. SOC e Bitrix24 operam em ilhas, sem conversar entre si; integrações, automações e novas soluções dependem de iniciativas pontuais e fornecedores avulsos, sem continuidade nem visão de conjunto.

O custo dessa lacuna é concreto: tempo de equipe gasto em tarefas manuais e repetitivas, dados que não se conectam e decisões tomadas sem uma visão única da operação. É exatamente esse trabalho invisível que consome a energia de quem deveria estar à frente — cuidando de clientes e de pessoas.

# 3. Visão da proposta

A Shift G entra como o braço tecnológico que a MedCuritiba ainda não tem — um modelo de Departamento de TI as a Service. Não é um projeto pontual com início e fim: é uma parceria contínua que fomenta tecnologia, identifica pontos de melhoria, propõe e desenvolve soluções para todos os processos da MedCuritiba, sob demanda.

Embarcado nesse pacote vem o NearOne, produto proprietário da Shift G, integrado à operação. Juntos, consultoria e plataforma entregam quatro coisas que hoje faltam: integração entre sistemas, suporte contínuo, fomento de novas tecnologias e um braço tecnológico permanente.

A IA trabalha no fundo. As pessoas, na frente.  Colocamos a inteligência artificial onde ela rende mais — no que é repetitivo e invisível — para devolver tempo, energia e foco às pessoas da MedCuritiba.

# 4. Modelo de atuação

A parceria funciona em ciclos mensais, com prioridades acordadas em conjunto e executadas ao longo do mês:

- Roadmap mensal. No início de cada mês, Shift G e MedCuritiba definem juntas as prioridades do período e o que será entregue, com prazos.

- Atuação contínua e sob demanda. Integração de sistemas, desenvolvimento sob demanda, suporte e evolução tecnológica ao longo de todo o mês.

- Priorização acordada. As demandas são atendidas por ordem de prioridade; iniciativas de maior porte recebem cronograma próprio, definido em conjunto.

- Governança mensal. Uma reunião por mês revisa as entregas do período anterior e fecha o roadmap do próximo, com ponto focal definido de cada lado.

# 5. Objeto e fases

Objeto. Prestação contínua de serviços de tecnologia pela Shift G — consultoria, integração, desenvolvimento sob demanda, suporte e evolução — com a plataforma NearOne licenciada e embarcada na operação da MedCuritiba. A evolução se dá em três horizontes; a linha do tempo é aproximada e ajustada a cada roadmap mensal.

| Fase | Horizonte | Foco e entregáveis |
| --- | --- | --- |
| Curto prazo | Mês 1–2 (~0–60 dias) | Ativação do NearOne na operação da MedCuritiba; início da integração com o SOC (conector SOC↔NearOne); diagnóstico técnico dos processos; primeiro roadmap mensal. |
| Médio prazo | Mês 3–6 (~90–180 dias) | Integração entre SOC, Bitrix24, NearOne e demais sistemas; automações de processos priorizadas no roadmap; rotina de suporte e evolução contínua estabelecida. |
| Longo prazo | Mês 6–12+ | Cockpit operacional unificado; consolidação de dados em datalake; dashboards de BI (Power BI) para apoiar a decisão da gestão. |

# 6. Escopo: incluído × não incluído

Para que a parceria permaneça estratégica e não se transforme em break-fix, o escopo é definido de forma explícita.

| ✓ Incluído na mensalidade - Consultoria e direção técnica de tecnologia. - Fomento de tecnologia: análise de pontos de melhoria e proposta de soluções. - Desenvolvimento sob demanda conforme o roadmap de cada período. - Integração de sistemas (SOC, Bitrix24, NearOne e demais), incluindo o conector SOC↔NearOne. - Licença de uso do NearOne para a operação interna da MedCuritiba. - Suporte e evolução das soluções entregues pela Shift G. - Reunião mensal de governança e roadmap. | ✕ Não incluído (salvo escopo à parte) - Helpdesk genérico de TI e suporte a endpoint (estações, impressoras, rede, e-mail corporativo). - Break-fix de hardware ou de softwares de terceiros não desenvolvidos pela Shift G. - Revenda ou distribuição do NearOne para a carteira de clientes da MedCuritiba (decisão futura, em acordo separado). - Custos de terceiros: servidores, hospedagem, banco de dados, domínios e licenças de software — especificados pela Shift G, mas contratados e pagos diretamente pela MedCuritiba. - Licenças e mensalidades do próprio SOC e do Bitrix24, mantidas pela MedCuritiba. |
| --- | --- |

Honestidade técnica. A conformidade com o eSocial é atendida através do SOC — a Shift G não promete uma integração nativa própria com o eSocial. A via técnica é o SOC, que já concentra esses dados na operação da MedCuritiba.

# 7. NearOne na MedCuritiba

O NearOne (Nr1) é o sistema de gestão de riscos psicossociais da Shift G, alinhado à NR-1. Entra embarcado nesta parceria e é integrado à operação interna da MedCuritiba.

## Módulos e valor

- Mapeamento de riscos psicossociais — identificação e gestão dos riscos exigidos pela NR-1.

- Canal de denúncias seguro — voz às pessoas, com sigilo e rastreabilidade.

- Planos de ação com IA — múltiplos níveis de inteligência artificial leem sinais, priorizam o urgente e constroem o plano de ação.

- Escala comprovada — +50.000 vidas já mapeadas em operação real.

Na MedCuritiba, o NearOne é ativado na operação interna e integrado ao SOC, dando à gestão uma camada de inteligência sobre saúde e risco — a IA no fundo, a equipe à frente. A eventual oferta do NearOne à carteira de clientes da MedCuritiba é uma decisão futura, tratada em acordo separado e fora do escopo desta proposta.

Natureza do produto. O NearOne é software: não presta serviço técnico nem assina laudos. Todos os serviços — integração, desenvolvimento, suporte e consultoria — são entregues pela Shift G. Por isso licença e consultoria são linhas distintas em natureza, ainda que ofertadas como um único pacote.

# 8. Investimento

O investimento é um pacote integrado de R$ 15.000,00 por mês, com a composição explícita abaixo. As duas linhas têm naturezas distintas — licença de software e prestação de serviço — mas são contratadas e entregues como um conjunto único.

| Item | Valor mensal |
| --- | --- |
| Licença NearOne Uso da plataforma de gestão de riscos psicossociais (NR-1): mapeamento, canal de denúncias e planos de ação com IA. | R$ 5.000,00 |
| Consultoria Shift G Braço tecnológico: integração de sistemas, desenvolvimento sob demanda, suporte contínuo e fomento de tecnologia. | R$ 10.000,00 |
| Total mensal — pacote integrado | R$ 15.000,00 |

Juntas, as duas linhas entregam o que a MedCuritiba não possui hoje: integração de sistemas, suporte contínuo, fomento de tecnologias e um braço tecnológico permanente. A licença remunera o uso da plataforma NearOne; a consultoria remunera o trabalho da Shift G. Custos de terceiros (item 6) não estão incluídos na mensalidade.

# 9. Governança e SLA

- Reunião mensal de governança — revisão do mês anterior e fechamento do roadmap do próximo.

- Ponto focal — um responsável designado de cada lado para conduzir a relação no dia a dia.

- Canal de atendimento — em dias úteis, horário comercial, por canal acordado entre as partes.

Prazos de resposta por severidade (referência, ajustável no contrato):

| Severidade | Descrição | Resposta |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Operação parada ou indisponibilidade de sistema integrado. | até 4 h úteis |
| Alta | Impacto relevante em processo, com contorno possível. | até 1 dia útil |
| Média | Falha pontual sem impacto crítico na operação. | até 3 dias úteis |
| Baixa / evolução | Melhorias e novas demandas de desenvolvimento. | no roadmap do período |

# 10. Propriedade intelectual e licenciamento

- Titularidade da Shift G. Tecnologias, componentes, frameworks e know-how desenvolvidos pela Shift G permanecem de sua titularidade; a MedCuritiba recebe licença de uso para as soluções entregues.

- NearOne licenciado, não vendido. A licença de uso do NearOne vigora enquanto vigente o contrato.

- Conector SOC↔NearOne. É infraestrutura reaproveitável do NearOne e permanece de titularidade da Shift G.

- Dados da MedCuritiba. Os dados da MedCuritiba e de seus clientes são da MedCuritiba, tratados conforme a LGPD e sob confidencialidade mútua.

# 11. Termos comerciais

- Vigência. 12 meses, renovável automaticamente por iguais períodos, salvo aviso prévio de 30 dias.

- Faturamento. Mensal, com pagamento todo dia 5. Em caso de atraso, multa de 2% e juros de 1% ao mês.

- Reajuste. Pelo IPCA, na renovação após os 12 meses.

- Custos de terceiros. Servidores, licenças e softwares de terceiros são contratados e pagos diretamente pela MedCuritiba (ver item 6).

- Rescisão. Por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias.

- Não-exclusividade. A Shift G mantém suas demais atividades e clientes.

- Confidencialidade. Mútua, sobre as informações trocadas durante a parceria.

- Cliente-referência. A Shift G poderá citar a parceria como referência, mediante aprovação da MedCuritiba.

- Início. Na assinatura desta proposta; o primeiro roadmap é definido na reunião de kickoff.

# 12. Próximos passos e aceite

Três passos para começar:

- Aceite desta proposta pela MedCuritiba.

- Reunião de kickoff e definição do primeiro roadmap mensal.

- Ativação do NearOne e início da integração com o SOC.

Estando de acordo com os termos acima, as partes firmam esta proposta.

William Novak

Shift G — Novak & Roiek Ltda. (CNPJ 37.915.641/0001-86)

MedCuritiba

Medicina e Segurança do Trabalho

Curitiba/PR, ______ de __________________ de 2026.

# Premissas assumidas (para revisão)

Onde faltavam dados, foram adotados padrões razoáveis — alinhados ao precedente comercial da Shift G. Revise e ajuste antes do envio:

- Data da proposta: 26/06/2026. Validade: 30 dias.

- A/C: “Diretoria MedCuritiba” — confirmar nome e cargo do destinatário.

- Vigência: 12 meses, com renovação automática por iguais períodos.

- Faturamento mensal, vencimento todo dia 5; atraso com multa de 2% + juros de 1% a.m.

- Reajuste anual pelo IPCA na renovação.

- SLA por severidade (4 h / 1 dia / 3 dias úteis / roadmap) — proposto como referência, a confirmar no contrato.

- Pontos focais (Shift G e MedCuritiba): a nomear no kickoff.

- Início na assinatura; primeiro roadmap definido na reunião de kickoff.

- Local de assinatura: Curitiba/PR.

- Custos de terceiros (servidores, licenças, SOC e Bitrix24) por conta da MedCuritiba, fora da mensalidade.

- Número de vidas mapeadas pelo NearOne (+50.000): confirmar valor vigente antes do envio.