SHIFT+G   ·   FÁBRICA DE SOFTWARE + IA

DOCUMENTO ESTRATÉGICO INTERNO · V1.0

Portal de Negócios

O cockpit de comando da SHIFT+G

Uma única fonte de verdade para clientes, vendas, entregas, financeiro e contratos. Operar a nossa casa com o mesmo rigor e a mesma inteligência que vendemos.

Preparado para  William — CEO, SHIFT+G	29 de junho de 2026

Confidencial · Uso interno

Conteúdo

01	Sumário executivo

02	Por que agora — a dor real

03	Visão

04	Os módulos — visão 360

05	Como tudo se conecta

06	Perfis de acesso (interno)

07	Construir ou comprar?

08	Roadmap por fases

09	Como medimos sucesso

10	Próximos passos

# 1. Sumário executivo

A SHIFT+G está crescendo — e crescimento sem cockpit vira caos. Hoje a operação vive espalhada entre planilhas, WhatsApp, e-mail e a cabeça dos sócios. Cada cliente, cada proposta, cada contrato e cada fatura mora num lugar diferente. Isso funciona com 3 clientes. Não funciona com 30.

O Portal de Negócios é a resposta: um sistema operacional único do negócio, onde todo o ciclo de vida do cliente — do primeiro lead ao contrato renovado — vive conectado em um só lugar. Cinco módulos integrados (Clientes, CRM de Vendas, Entregas/Kanban, Financeiro e Contratos), costurados por uma camada de IA que faz o trabalho chato: resume, alerta e sugere o próximo passo.

A tese em uma frase Vendemos organização e inteligência para os nossos clientes. Está na hora de operar a nossa própria casa com a mesma organização e a mesma inteligência — e transformar isso num ativo.

Este documento define a visão, os módulos, o modelo de dados, os perfis de acesso, a decisão de construir-vs-comprar, um roadmap por fases e as métricas de sucesso. O foco desta versão é operação interna: organizar a SHIFT+G por dentro. O portal do cliente e a possibilidade de empacotar tudo como produto entram como evolução natural.

# 2. Por que agora — a dor real

A dor não é teórica. Ela aparece toda semana, e cada item abaixo é dinheiro e tempo escorrendo pelo ralo:

- Cliente fragmentado: não existe visão única do cliente. Para responder “onde estamos com a MedCuritiba?” é preciso garimpar e-mail, planilha e conversa.

- Vendas no escuro: o pipeline de vendas mora na cabeça de alguém. Forecast no feeling, sem previsibilidade de quanto vai entrar no mês.

- Financeiro reativo: receita recorrente (MRR) sem controle fino. Inadimplência e churn aparecem tarde, quando já doeu.

- Contrato esquecido: renovação e reajuste dependem de lembrar. Esquecer uma renovação é perder receita garantida.

- Valor invisível: hoje o cliente não enxerga o que entregamos. Trabalho feito que ninguém vê é valor que não vira renovação.

O ponto de inflexão Com deals ativos como MedCuritiba (TI-as-a-Service, R$ 15 mil/mês) e a Incubadora do Vale do Iguaçu em andamento, sair de X para 3X clientes com a operação atual é receita certa de caos. O portal é o que torna o crescimento sustentável em vez de sufocante.

# 3. Visão

O Portal de Negócios é o cockpit de comando da SHIFT+G: o único lugar onde sócios e time enxergam e operam todo o ciclo de vida do cliente, com a IA tirando o trabalho manual do caminho. Abre o portal de manhã e sabe, em um olhar, onde está cada conta, cada real e cada entrega.

## Princípios de design

- Fonte única de verdade: uma informação, um lugar. Acabou a caça ao dado.

- IA nativa: a IA não é enfeite — ela resume, alerta e sugere ação. É o nosso diferencial respirando dentro da ferramenta.

- Modular e incremental: nada de big bang. Entregamos valor em semanas, módulo a módulo.

- Dogfooding: nós somos uma fábrica de software. Construir o nosso próprio cockpit é a melhor prova viva da nossa capacidade.

- Pronto para o cliente: o que ganhamos de transparência interna abre caminho para, depois, dar transparência ao cliente.

# 4. Os módulos — visão 360

Cinco módulos no mesmo nível de importância, mais a camada de IA que atravessa todos. Visão de conjunto:

| Módulo | O que resolve | Toque de IA |
| --- | --- | --- |
| Clientes (360) | Visão única de cada conta: dados, contratos, entregas, financeiro e histórico num só lugar. | Resumo da conta e sinais de risco de churn. |
| CRM de Vendas | Pipeline previsível, do lead ao fechamento, com forecast ponderado. | Próximo passo e proposta sugeridos. |
| Entregas / Kanban | O que foi feito, o que está em andamento e o que está agendado — por cliente. | Status report gerado e alerta de atraso. |
| Financeiro | MRR, faturas, recebíveis e margem real por conta. | Alerta de inadimplência e previsão de caixa. |
| Contratos | Repositório central com vigência, valor e alertas de renovação. | Extração de cláusulas e lembrete de renovação. |

## 4.1 Gestão de Clientes — o Cliente 360

O coração do portal. Cada conta tem uma ficha única: empresa, contatos, setor, produtos contratados (NearOne, ADERIS, fábrica de software), responsável interno (owner) e uma linha do tempo com tudo que aconteceu — reuniões, entregas, faturas, interações.

- Health Score: um indicador de saúde da conta (uso, financeiro em dia, engajamento, satisfação) que aponta quem está em risco e quem está pronto para upsell.

- Resumo instantâneo: a IA monta o resumo da conta em segundos — perfeito para entrar numa reunião sem garimpar nada.

## 4.2 CRM de Vendas — o motor de crescimento

Pipeline visual por estágio: Lead → Qualificado → Proposta → Negociação → Fechado / Perdido. Cada deal é um card com valor, probabilidade, próximo passo e owner. O forecast soma os deals ponderados pela probabilidade e responde a pergunta de ouro: quanto deve entrar este mês?

- Concreto desde o dia 1: deals reais já moram aqui — MedCuritiba (R$ 15 mil/mês, em fechamento) e Incubadora do Vale do Iguaçu — com origem do lead e, quando se perde, o motivo registrado para virar aprendizado.

- Copiloto comercial: a IA prioriza quais deals atacar, sugere o próximo passo e rascunha a proposta ou o e-mail de follow-up.

## 4.3 Painel de Entregas / Kanban — operação com transparência

Um quadro Kanban por cliente ou projeto: A Fazer → Em Andamento → Em Revisão → Feito, mais uma agenda do que está marcado e quando. Visão dupla por design: o time interno vê o detalhe; o cliente, no futuro, vê uma versão limpa de “o que foi feito / o que vem a seguir”.

- Tudo amarrado: cada entrega se conecta ao escopo do contrato e a um marco financeiro — milestone entregue, fatura disparada.

- Report sem esforço: a IA gera o status report do cliente automaticamente e avisa quando algo está atrasando antes de virar problema.

## 4.4 Financeiro

A visão de dinheiro que falta hoje. Receita recorrente (MRR) consolidada, faturas em todos os estados (a vencer, vencidas, pagas), régua de cobrança e um fluxo de caixa simplificado. E o número que mais importa e quase ninguém tem: a margem real por conta — quanto cada cliente realmente dá de lucro depois do custo de entrega.

- Radar financeiro: a IA antecipa inadimplência, projeta o caixa e aponta a conta que está dando prejuízo silencioso.

## 4.5 Contratos

Repositório central de contratos: escopo, vigência, valor, índice de reajuste e status (ativo, em renovação, vencido, encerrado). Alertas automáticos de renovação em 90 / 60 / 30 dias — para nunca mais perder receita por esquecimento. Ligado ao Financeiro (valor → faturas) e às Entregas (escopo → Kanban).

- Leitura assistida: a IA extrai as cláusulas-chave, resume o contrato e dispara o lembrete de renovação e reajuste na hora certa.

## 4.6 Camada de IA — o diferencial SHIFT+G

Não é um módulo separado: é o tecido que conecta todos. Como empresa de IA, o nosso próprio cockpit precisa respirar IA — e ainda vira a vitrine viva da nossa capacidade técnica.

O copiloto do negócio Pergunte em linguagem natural: “quais contas estão em risco?”, “quanto fechei este mês?”, “monte o status report da MedCuritiba”. Resumos, alertas proativos e próximos passos — o portal trabalha, você decide.

# 5. Como tudo se conecta

A força do portal está nas conexões, não nas telas. No centro está o CLIENTE; tudo orbita em volta dele e nada é uma ilha. O fluxo natural do negócio amarra os módulos:

O fluxo que costura tudo Lead → Deal (CRM) → fechou? vira Contrato → Contrato gera Projetos no Kanban + Faturas no Financeiro → tudo registrado no Cliente 360.

| Entidade | Liga-se a | Papel no portal |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Tudo | O hub central. Toda informação pendura aqui. |
| Contato | Cliente, Deal | Pessoas com quem falamos dentro da conta. |
| Deal | Cliente, Contrato | Oportunidade de venda no pipeline. |
| Contrato | Cliente, Projeto, Fatura | Define escopo, valor e vigência. Gera trabalho e receita. |
| Projeto / Entrega | Contrato, Cliente | O trabalho no Kanban, ligado ao escopo. |
| Fatura | Contrato, Cliente | A cobrança, ligada ao marco entregue. |
| Atividade | Cliente, Deal | Cada interação na linha do tempo. |

# 6. Perfis de acesso (interno)

Cada um vê o que precisa — nem mais, nem menos. Foco interno nesta fase; a camada de leitura para o cliente entra na evolução.

| Perfil | Clientes | CRM | Entregas | Financeiro | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sócios / Diretoria | Total | Total | Total | Total | Total |
| Comercial | Total | Total | Leitura | — | Leitura |
| Entrega / Operação | Total | Leitura | Total | — | Leitura |
| Financeiro | Leitura | Leitura | Leitura | Total | Total |
| Cliente (futuro) | Própria | — | Própria | Própria | Própria |

“Própria” = apenas leitura da própria conta. “—” = sem acesso.

# 7. Construir ou comprar?

A decisão estratégica do projeto. Três caminhos, sem romantismo:

| Caminho | Prós | Contras | Veredito |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Montar com ferramentas prontas | Rápido e barato no início. Pouco esforço de engenharia. | Dados voltam a fragmentar (a dor que queríamos matar), integrações frágeis, custo cresce por usuário, IA não é a nossa. E não é nosso ativo. | Bom para tapar buraco, ruim como destino. |
| B. Construir 100% do zero | Controle total, IA nativa, fonte única de verdade. Vira ativo e possível produto. | Consome o nosso recurso mais caro — tempo de engenharia. Risco de virar projeto eterno. | Tentador, mas arriscado de uma vez só. |
| C. Híbrido (recomendado) | Construímos o núcleo que dominamos e integramos o que não é diferencial. Valor rápido, risco baixo, internalização gradual. | Exige disciplina de escopo para não inchar. | O caminho. Dogfooding incremental. |

Referência de mercado, para calibrar o custo de “comprar”: um CRM como o Pipedrive começa em torno de US$ 14 por usuário/mês (cobrado em dólar, exposto ao câmbio); ferramentas de gestão/Kanban como o brasileiro Runrun.it ficam na casa de R$ 47 por usuário/mês. Some CRM + gestão + financeiro + portal e o custo por cabeça vira recorrência relevante — paga, mês a mês, uma ferramenta que nunca será sua. A tendência 2026 confirma a direção: o mercado caminha para plataformas tudo-em-um que unificam CRM, entregas, financeiro e portal do cliente.

O movimento de CEO Depois de validado dentro de casa, este portal é candidato natural a virar PRODUTO — “Portal de Negócios para fábricas de software e consultorias”. Resolvemos a nossa dor e ganhamos um novo SKU. Mas a ordem importa: primeiro arrumamos a nossa casa, depois vendemos a arrumação.

# 8. Roadmap por fases

Valor desde a primeira fase. Sem big bang — cada fase fica de pé sozinha.

| Fase | Foco | Entregável | Sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 · Fundação (sem. 1–2) | Parar de perder informação. | Modelo de dados + cadastro dos clientes, contratos e deals reais (mesmo que em base estruturada). | Zero dado perdido. |
| 1 · Cockpit MVP (30–45 dias) | Comercial e entrega num lugar só. | Cliente 360 + CRM (pipeline e forecast) + Kanban básico. | 1 fonte de verdade no ar. |
| 2 · Dinheiro (60–90 dias) | Controle financeiro e contratual. | MRR, faturas, régua de cobrança, alertas de renovação, margem por conta. | Zero renovação perdida. |
| 3 · IA + Cliente (90–150 dias) | Inteligência e transparência. | Copiloto do negócio, status report automático, visão de leitura para o cliente. | Report em minutos, não horas. |
| 4 · Produto (futuro) | Crescer e expandir. | Empacotar e levar o portal ao mercado. | Novo SKU validado. |

# 9. Como medimos sucesso

Se não mede, não conta. Os indicadores que dizem se o portal está pagando o investimento:

| Dimensão | Métrica | Meta / sinal de sucesso |
| --- | --- | --- |
| Operação | % de contas com ficha 360 completa; tempo para montar um status report. | 100% das contas; de horas para minutos. |
| Vendas | Erro do forecast, conversão por estágio, velocidade do pipeline. | Forecast confiável; ciclo de venda mais curto. |
| Financeiro | Inadimplência, atraso médio, margem por conta, MRR. | Inadimplência em queda; margem visível por conta. |
| Retenção | Health score, churn, taxa de renovação, upsell. | Renovação em alta; churn previsto antes de acontecer. |

# 10. Próximos passos

Visão sem execução é alucinação. As ações para sair do papel:

- Validar: aprovar esta visão (este documento) como direção.

- Decidir: fechar o caminho híbrido (C) num workshop de 1 hora.

- Nomear: eleger um dono interno do projeto — sem dono, não anda.

- Agir: começar a Fase 0 já: estruturar os dados dos clientes e deals atuais (MedCuritiba, Incubadora e os demais).

- Construir: definir o stack do MVP e o primeiro sprint.

A SHIFT+G já vende cockpit, inteligência e organização para os outros. Construir o nosso é o passo que separa uma fábrica de software de uma empresa de tecnologia que escala. Bora botar de pé.